AI Monitoring Feature Overview

شرح احترافي لميزة مراقبة المشروع بالذكاء الاصطناعي وقيمتها للمستخدم

1. تعريف الميزة

AI Monitoring هي ميزة دعم قرار داخل نظام ERP لمشاريع الترميم والبناء. تعتمد على بيانات Project Tracking المنظمة لتحليل صحة المشروع، مقارنة التقدم المخطط مع التنفيذ الفعلي، واكتشاف التأخير، العوائق، المعلومات الناقصة، والمهام غير المكتملة بشكل مبكر.

2. الفكرة الأساسية

• Project Tracking هو طبقة جمع البيانات: المهام، الصور، المشاكل، المواد، الورش، والخطة الزمنية.

• AI Monitoring هو طبقة التحليل: يقرأ بيانات التتبع ويشرح حالة المشروع والمخاطر والإجراءات المطلوبة.

• الأرقام الرسمية مثل planned progress و actual progress و delay status يتم حسابها في backend بقواعد واضحة، بينما يقوم AI بشرح النتائج للمستخدم.

3. ماذا تقدم للمستخدم؟

| القيمة للمستخدم | التفصيل |
| --- | --- |
| فهم سريع لصحة المشروع | يعرض حالة المشروع بشكل مختصر: سليم، يحتاج متابعة، معرض للخطر، أو متوقف. |
| مقارنة المخطط مع الفعلي | يقارن نسبة التقدم المخطط حسب baseline مع نسبة التنفيذ الفعلية من المهام والتحديثات. |
| كشف التأخير مبكراً | يوضح المواقع المتأخرة، عدد أيام التأخير المتوقع، وتاريخ النهاية المتوقع. |
| تحديد العوائق | يرصد المشاكل المفتوحة، المهام المتأخرة، الورش غير المتاحة، أو نقص الجدولة. |
| اقتراح إجراءات عملية | يعطي المدير خطوات واضحة مثل تأكيد baseline، تحديث المهام، حل العوائق، أو تعديل جدول الورشة. |
| تقليل المتابعة اليدوية | بدلاً من قراءة كل المهام والمشاكل يدوياً، يحصل المدير على ملخص وتحليل مباشر. |

4. البيانات التي تعتمد عليها

• Baseline schedule: تاريخ البداية والنهاية المخططة لكل موقع.

• Tasks: حالة المهام، وزن كل مهمة، ونسبة تقدمها.

• Issues / Blockers: المشاكل المفتوحة، شدتها، والمسؤول عنها.

• Materials: المواد المطلوبة أو المطلوبة أو المسلمة أو المستخدمة.

• Workshop assignments: الورش المعينة، اختصاصاتها، وتواريخ عملها.

• Progress updates: آخر حالة ميدانية مسجلة للمشروع أو الموقع.

• Photos metadata: معلومات الصور فقط مثل الوسم والوصف والتاريخ، بدون تحليل بصري.

5. ما الذي يظهر في صفحة AI Monitoring؟

• الحالة العامة للمشروع.

• Planned Progress: التقدم المتوقع حسب الخطة المؤكدة.

• Actual Progress: التقدم الفعلي اعتماداً على المهام ونسب الإنجاز.

• Progress Delta: الفرق بين المخطط والفعلي.

• Warnings: تحذيرات مثل missing baseline، predicted delay، overdue task، blocked site.

• Site Health Cards: حالة كل موقع، التقدم، التأخير، وتاريخ النهاية المتوقع.

• AI Analysis: ملخص، مخاطر، تأخيرات، معلومات ناقصة، وإجراءات مقترحة.

6. حدود الميزة الحالية

| لا تقوم الميزة بـ | التوضيح |
| --- | --- |
| تحليل الصور بصرياً | الصور تستخدم للتوثيق فقط، والـ AI لا يستنتج نسبة التقدم من الصورة. |
| OCR | لا تقرأ عقود أو فواتير أو تقارير ممسوحة ضوئياً ضمن هذه الميزة. |
| RAG | لا تجيب على أسئلة من مستندات المشروع ضمن AI Monitoring. |
| إدخال بيانات تتبع جديدة | الميزة تقرأ وتحلل فقط، أما إدخال البيانات يتم في Project Tracking. |
| اتخاذ قرارات نهائية | تعطي توصيات للمدير، لكنها لا تستبدل قرار المدير. |

7. آلية العمل التقنية

• Frontend يستدعي GET /api/orders/{id}/tracking لجلب بيانات التتبع.

• Frontend يستدعي POST /api/orders/{id}/tracking/analyze لتوليد تحليل AI.

• Backend يحسب القيم الرسمية مثل planned progress و actual progress و delay prediction.

• Backend يرسل سياق JSON منظماً إلى نموذج AI.

• AI يشرح فقط القيم والتحذيرات المحسوبة، ولا يعيد حسابها أو يخترع بيانات.

• إذا فشل مزود AI، يرجع النظام إلى تحليل rule-based fallback حتى لا تتوقف الصفحة.

8. الحالة الحالية

| الجزء | الحالة |
| --- | --- |
| صفحة AI Monitoring منفصلة | Implemented |
| مقارنة planned vs actual | Implemented |
| Delay prediction rule-based | Implemented |
| تحذيرات المشروع | Implemented |
| AI explanation | Partially Implemented |
| Image analysis | Not included in this feature |
| OCR / RAG | Separate planned feature |

9. صياغة مختصرة للسلايد

AI Monitoring uses structured project tracking data to compare planned progress with actual execution, identify delays, blockers, missing information, and incomplete tasks, and provide managers with AI-supported explanations and recommended actions.

10. الخلاصة

AI Monitoring في المشروع ليست مجرد لوحة أرقام، بل طبقة تحليل تساعد مدير المشروع على فهم الوضع الحالي بسرعة، معرفة أين يوجد خطر أو تأخير، واتخاذ إجراء مبكر قبل أن تتفاقم المشكلة.